|  | Приложение 1 к постановлению администрации Бойкопонурского сельского поселения Калининского района от __18.03.2021____ № ___39__ «Приложение 2 к муниципальной программе Бойкопонурского сельского поселения Калининского района «Дорожное хозяйство» на 2018-2023 годы |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Бойкопонурского сельского поселения Калининского района

«Дорожное хозяйство» на 2018 - 2023 годы

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик/исполнитель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1. | Основное мероприятие: «содержание дорог местного значения» | местный бюджет | 18 732,8 | 3083,1 | 2809,5 | 3773,7 | 3 086,6 | 2 886,2 | 3 174,8 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 223,8 | 3690,9 | 0,0 | 652,9 | 3 880,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2067,8 | 0,0 | 0,0 | 2067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 29 105,5 | 6774,0 | 2809,5 | 6494,4 | 6 966,6 | 2 886,2 | 3 174,8 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт дорог местного значения | местный бюджет | 4 209,2 | 114,2 | 400,0 | 200,0 | 2 495,0 | 500,0 | 500,0 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | 7 570,9 | 3690,9 | 0,0 | 0,0 | 3 880,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 11 780,1 | 3805,1 | 400,0 | 200,0 | 6 375,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.2. | Текущий ремонт и содержание дорог, в т.ч.: | местный бюджет | 12 823,6 | 2468,9 | 2209,5 | 3273,7 | 491,6 | 2 086,2 | 2 374,8 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 652,9 | 0,0 | 0,0 | 652,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2067,8 | 0,0 | 0,0 | 2067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 15 625,4 | 2468,9 | 2209,5 | 5594,4 | 491,6 | 2 086,2 | 2 374,8 |  |
| 1.2.1 | Устройство тротуаров вдоль дорог в х. Бойкопонура, в т.ч.: | местный бюджет | 1085,1 | 0,0 | 0,0 | 1085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 652,9 | 0,0 | 0,0 | 652,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2067,8 | 0,0 | 0,0 | 2067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 3886,9 | 0,0 | 0,0 | 5159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.1 | Устройство тротуара вдоль дороги по ул. Молодежная (от ул. Ленина до ул. Молодежная) в х. Бойкопонура | местный бюджет | 141,5 | 0,0 | 0,0 | 141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 292,7 | 0,0 | 0,0 | 292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 741,4 | 0,0 | 0,0 | 741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.2 | Устройство тротуара вдоль дороги по ул. Бойко (от ул. Дружбы до Здания Дома Культуры) в х. Бойкопонура | местный бюджет | 407,9 | 0,0 | 0,0 | 407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 839,6 | 0,0 | 0,0 | 839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 1544,0 | 0,0 | 0,0 | 1544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.3 | Устройство тротуара вдоль дороги по ул. Бойко (от Здания Дома Культуры до ул. Садовая (Врачебной Амбулатории) в х. Бойкопонура | местный бюджет | 451,5 | 0,0 | 0,0 | 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 935,5 | 0,0 | 0,0 | 935,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 1720,4 | 0,0 | 0,0 | 1720,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Безопасность дорожного движения на территории | местный бюджет | 1 700,0 | 500,0 | 200,0 | 300,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 1 700,0 | 500,0 | 200,0 | 300,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| Итого на реализацию программы |  | местный бюджет | 18 732,8 | 3083,1 | 2809,5 | 3773,7 | 3 086,6 | 2 886,2 | 3 174,8 | Администрация Бойкопонурского сельского поселения» |
|  |  | внебюджетные источники | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 223,8 | 3690,9 | 0,0 | 652,9 | 3 880,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2067,8 | 0,0 | 0,0 | 2067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 29 105,5 | 6774,0 | 2809,5 | 6494,4 | 6 966,6 | 2 886,2 | 3 174,8 |  |

Заместитель главы Бойкопонурского

сельского поселения Калининского района                                                                                                               Р.И. Федотов